|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta ahora hemos podido cumplir las actividades dentro de los tiempos definidos en la Carta Gantt. Las actividades de definición, levantamiento de requerimientos, diseño UX/UI, base de datos y backend se completaron en sus plazos, y las de frontend, integración de IA y geolocalización avanzan según lo planificado. Los factores que han facilitado el trabajo son haber definido un plan realista desde la Fase 1, tener los roles claros entre ambos integrantes y trabajar con una metodología ágil que nos permite revisar el avance de forma periódica. Lo que más nos ha costado es la curva de aprendizaje de algunas tecnologías nuevas y compatibilizar los tiempos con otros compromisos académicos, laborales y personales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos las dificultades apoyándonos en la documentación oficial de las tecnologías y en tutoriales, y priorizando primero las funcionalidades principales de la plataforma para no acumular retrasos. Además, mantenemos reuniones de sincronización entre ambos para detectar a tiempo cualquier desviación. A futuro planeamos seguir con este seguimiento, y para el módulo de IA acotar las categorías de ingredientes prioritarias, de modo de mejorar la precisión con fotografías de baja calidad.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta ahora hemos avanzado de acuerdo con lo planeado y cumplido los plazos, por lo que evaluamos que vamos bien. Destacamos la organización del equipo y la claridad en los roles, que nos han permitido mantener el ritmo del plan de trabajo. Aun así, cumplir los plazos se nos dificultó, ya que muchas veces tuvimos que avanzar en varias cosas a la vez. Para mejorar, podemos organizar mejor nuestros tiempos, distribuyendo el trabajo de forma más pareja a lo largo de las semanas para no llegar tan apurados a cada entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda de qué tipo de evidencias es más conveniente presentar en el informe de avance para respaldar mejor el desarrollo técnico (por ejemplo, capturas, repositorio o prototipo), y si los apartados en inglés mencionados en la autoevaluación (Abstract, Conclusiones y Reflexión) deben incluirse en esta etapa o solo en el informe final. Nos gustaría preguntarle al docente si el enfoque que estamos siguiendo para la etapa de validación con usuarios y comercios es adecuado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no consideramos necesario redistribuir las actividades, ya que la división actual (Muriel en frontend, IA y documentación; Manuel en backend, base de datos, UX/UI y QA) se ajusta a las fortalezas de cada uno y ha funcionado bien. Las actividades que vienen, como notificaciones, inteligencia de negocios, lista de compras y recetas, las trabajaremos de manera conjunta, tal como está en el plan.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la comunicación, la claridad en los roles y que nuestros perfiles se complementan: uno está más enfocado en la interfaz, la IA y la documentación, y el otro en el backend, la base de datos y el diseño. Como aspecto a mejorar, podemos hacer reuniones de avance de forma más seguida y organizarnos mejor para subir de manera regular el trabajo de la app y del sitio web al repositorio.