- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Muriel Labra Manuel Bastidas |
| --- | --- |
| Rut | 21.228.247-2 21.622.679-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Paradero Vegano |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software (aplicaciones móviles y web), Gestión de Bases de Datos, Inteligencia Artificial aplicada e Inteligencia de Negocios, y Gestión de Proyectos. |
| Competencias | • Diseñar y desarrollar soluciones de software aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software. • Modelar, implementar y administrar bases de datos que soporten los requerimientos de la solución. • Aplicar técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para el análisis de datos no estructurados. • Gestionar proyectos informáticos, planificando actividades, recursos y tiempos de un equipo de trabajo. • Diseñar interfaces centradas en el usuario (UX/UI) para plataformas móviles y web. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, la alimentación basada en plantas ha crecido de forma sostenida: un estudio de Animal Libre y Criteria (2022) señala que un 18% de la población se declara vegana, vegetariana o flexitariana, y un estudio de Ipsos Chile y Fundación Veg (2025) indica que un 47% de los chilenos consumió productos veganos durante el último año. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de información confiable: un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU, 2024) sobre etiquetado de sustitutos cárnicos evidenció diferencias entre lo declarado y lo verificado en laboratorio, lo que genera desconfianza en los consumidores y expone a los comercios a riesgos reputacionales. A esto se le suma que los directorios existentes dependen de información estática, ingresada una sola vez y rara vez actualizada, lo que no refleja cambios reales en ingredientes, menús o disponibilidad. Esta problemática afecta directamente a consumidores veganos, vegetarianos y flexitarianos, y también a pequeños y medianos comercios (cafeterías, restaurantes, minimarkets y productores de alimentos) que buscan atender este mercado creciente, pero que no cuentan con herramientas suficientes para validar y comunicar su oferta de manera confiable. El proyecto se plantea para Chile y su MVP se validará inicialmente en una zona geográfica acotada, con usuarios y pequeños comercios reales. Como estudiantes de Ingeniería en Informática, este proyecto nos permite aplicar competencias de desarrollo de software, inteligencia artificial, gestión de datos e inteligencia de negocios a un problema real y medible, con potencial de impacto social y valor para consumidores y comercios, lo que lo convierte en un aporte relevante para el campo laboral de la carrera. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se propone desarrollar el MVP de Paradero Vegano, una plataforma móvil y web para descubrir y verificar productos, platos y comercios con opciones veganas en Chile. A diferencia de los directorios tradicionales, la plataforma permitirá que usuarios y comercios adjunten evidencia actualizada de ingredientes y disponibilidad. Mediante inteligencia artificial se analizarán fotografías de etiquetas y menús, se identificarán ingredientes potencialmente no veganos y se generarán recomendaciones personalizadas con niveles de confianza. La solución integrará geolocalización y mapas para facilitar el descubrimiento de opciones cercanas, lectura de códigos de barras para la verificación rápida de productos y notificaciones relacionadas con nuevos comercios o cambios de disponibilidad. Además, contará con un módulo de inteligencia de negocios para que los comercios conozcan la demanda, las búsquedas sin resultados, los productos más solicitados y la percepción de los clientes. El MVP se validará en una zona geográfica acotada con usuarios y pequeños comercios reales. La plataforma también permitirá a los usuarios armar, de forma gratuita, una lista de compras con los productos verificados, y acceder a un catálogo de recetas veganas asociadas a esos productos; esta última funcionalidad (recetas) será parte de la suscripción premium para usuarios. Asimismo, contempla una suscripción premium para comercios que deseen acceder a analítica avanzada y mayor visibilidad dentro de la plataforma. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de Paradero Vegano requiere poner en práctica de manera integrada las competencias señaladas en la sección 2. El diseño y desarrollo de la app móvil y la plataforma web demandan competencias de desarrollo de software y buenas prácticas de ingeniería; la construcción del backend, la gestión de evidencia y el módulo de inteligencia de negocios requieren competencias de modelamiento y administración de bases de datos; el análisis de fotografías de etiquetas y menús, la identificación de ingredientes potencialmente no veganos y la generación de recomendaciones personalizadas con niveles de confianza requieren aplicar técnicas de inteligencia artificial; la implementación de la lista de compras, el catálogo de recetas y los modelos de suscripción requiere competencias de desarrollo de software y de gestión de proyectos informáticos; y la coordinación del equipo, la definición de hitos y la gestión de recursos y tiempos requieren competencias de gestión de proyectos informáticos. De esta forma, el proyecto permite integrar las herramientas y tecnologías propias de la carrera en la solución de un problema real. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, nuestro interés profesional está en el desarrollo de software con impacto social y en la aplicación de inteligencia artificial a problemas cotidianos, más allá de proyectos exclusivamente técnicos. Paradero Vegano permite combinar ambos intereses: por un lado, desarrollar un producto full-stack completo (app móvil, web, backend, IA, inteligencia de negocios, lista de compras, recetas y modelos de suscripción) y, por otro, aportar una solución concreta a una comunidad de usuarios y comercios que hoy no cuenta con herramientas confiables. Llevar a cabo este proyecto contribuye a nuestro desarrollo profesional porque nos permite construir un portafolio de título con un producto real y validado con usuarios, evidenciando competencias técnicas y de gestión que buscamos aplicar en nuestra futura vida laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | (1) Duración total del proyecto: el equipo destinará 18 semanas de trabajo continuo, entre el 10 de agosto y el 13 de diciembre de 2026, organizadas en tres etapas: definición y diseño (4 semanas), desarrollo iterativo del producto (11 semanas) y validación y cierre (3 semanas). Este plazo permite avanzar de forma progresiva desde la definición del problema hasta un MVP validado con usuarios y comercios reales. (2) Dedicación semanal del equipo: al tratarse de un producto con múltiples componentes (aplicación móvil y web, backend, módulo de inteligencia artificial, geolocalización, mapas, códigos de barras, notificaciones, gestión de evidencia e inteligencia de negocios), cada integrante destinará entre 10 y 12 horas semanales de trabajo (desarrollo, pruebas, documentación y coordinación), lo que equivale a entre 20 y 24 horas semanales combinadas. Proyectado sobre las 18 semanas, esto representa un total aproximado de 350 a 400 horas de trabajo conjunto, una dedicación realista para construir y validar un MVP de esta importancia. (3) Materiales requeridos: equipos computacionales propios, herramientas de diseño (Figma), frameworks de desarrollo móvil y web, servicios de hosting, almacenamiento de imágenes y base de datos en la nube (con planes gratuitos o de bajo costo), APIs de mapas y geolocalización, librerías para lectura de códigos de barras y notificaciones, y modelos de inteligencia artificial preentrenados para visión computacional y análisis de texto, lo que evita construir un modelo de IA desde cero. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: el creciente interés de consumidores y comercios chilenos por la oferta vegana, la posibilidad de trabajar con pequeños comercios de una zona piloto dispuestos a participar en la validación, y la existencia de APIs y servicios en la nube de bajo costo que reducen la complejidad de infraestructura. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se abordarían: la posible resistencia de algunos comercios a compartir o mantener actualizada la información de ingredientes y disponibilidad, que se abordará mostrando el valor de contar con evidencia vigente y métricas de demanda; y las limitaciones de precisión de los modelos de IA frente a fotografías de baja calidad, que se mitigarán acotando el MVP a categorías prioritarias de ingredientes potencialmente no veganos, mostrando niveles de confianza y complementando el análisis automático con evidencia y confirmación colaborativa. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar el MVP de una plataforma móvil y web que permita a usuarios y pequeños comercios de una zona geográfica acotada descubrir y verificar productos, platos y comercios con opciones veganas en Chile, mediante evidencia actualizada e inteligencia artificial. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar la arquitectura de software y el modelo de base de datos que soporten el registro de usuarios, comercios, productos, platos, evidencia y disponibilidad. 2. Desarrollar un módulo de inteligencia artificial que analice fotografías de etiquetas y menús para identificar ingredientes potencialmente no veganos y generar recomendaciones con niveles de confianza. 3. Implementar funcionalidades de geolocalización, mapas, escaneo de códigos de barras y notificaciones para facilitar el descubrimiento y la verificación de opciones veganas cercanas. 4. Construir un módulo de inteligencia de negocios que entregue a los comercios métricas de demanda, búsquedas sin resultados, productos más solicitados y percepción de clientes. 5. Implementar un sistema colaborativo para que usuarios y comercios adjunten y actualicen evidencia de ingredientes y disponibilidad de productos, platos y opciones veganas. 6. Integrar recomendaciones personalizadas en la plataforma, mostrando el nivel de confianza asociado a los resultados generados por inteligencia artificial. 7. Implementar una lista de compras gratuita y un catálogo de recetas veganas asociadas a los productos y comercios verificados, incorporando las recetas como funcionalidad premium para usuarios. 8. Definir e implementar un modelo de suscripción premium para comercios que permita acceder a analítica avanzada y mayor visibilidad dentro de la plataforma. 9. Validar el MVP con usuarios y pequeños comercios reales de una zona geográfica acotada, recopilando opiniones y datos de uso para iterar la solución. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil, organizando el trabajo en tres etapas (Fase 1, Fase 2 y Fase 3, alineadas con la Carta Gantt del punto 8). Cada etapa se organizará en sprints de una a dos semanas, con reuniones semanales de seguimiento del equipo para revisar avances, resolver bloqueos y replanificar tareas de ser necesario. En la Fase 1 se trabaja en la definición del proyecto (problema, objetivos, metodología y plan de trabajo); en la Fase 2 se ejecuta el desarrollo iterativo de los distintos módulos de la plataforma (backend, frontend, inteligencia artificial, evidencia colaborativa, geolocalización, mapas, códigos de barras, notificaciones, inteligencia de negocios, lista de compras, recetas y suscripciones), priorizando primero las funcionalidades críticas del MVP; y en la Fase 3 se realiza la validación con usuarios y pequeños comercios reales, el cierre y la documentación final del proyecto. Debido a que el proyecto es grupal, las funciones se dividen según las fortalezas de cada uno de los integrantes, manteniendo instancias de trabajo conjunto en las decisiones de arquitectura y en la validación: • Muriel Labra: liderazgo general del equipo y de la coordinación del proyecto, desarrollo del frontend (app móvil y web), entrenamiento e integración de los modelos de inteligencia artificial y ciencia de datos (análisis de imágenes de etiquetas y menús, identificación de ingredientes potencialmente no veganos y recomendaciones con niveles de confianza), y documentación técnica del proyecto. • Manuel Bastidas: liderazgo del desarrollo backend, diseño UX/UI, integración de geolocalización, mapas y códigos de barras, modelamiento y administración de la base de datos, gestión de evidencia y disponibilidad, y aseguramiento de la calidad (QA) del sistema mediante pruebas integrales. • Ambos integrantes participan de forma conjunta en la planificación, en el módulo de inteligencia de negocios, en la integración de notificaciones y recomendaciones personalizadas, y en la validación con usuarios y pequeños comercios reales.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo navegable y arquitectura técnica | Prototipo de las pantallas principales de la app y documento con la arquitectura de software y el modelo de datos definidos. | Permite validar el diseño de la solución con el equipo evaluador antes de iniciar el desarrollo, evidenciando el avance de las competencias de diseño de software. |
| Avance | Demo funcional del módulo de IA | Registro (imágenes) del módulo de análisis de imágenes de etiquetas, identificando ingredientes no veganos con su nivel de confianza. | Evidencia el avance concreto en la integración de inteligencia artificial, componente central y de mayor riesgo técnico del proyecto. |
| Avance | Informe de avance de desarrollo | Documento que resume los módulos implementados, resultados de pruebas y desviaciones respecto al plan de trabajo. | Permite hacer seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo y ajustar la planificación si es necesario. |
| Final | Aplicación móvil y web funcional (MVP) | Plataforma desplegada con los módulos de descubrimiento, verificación, geolocalización, inteligencia de negocios y suscripción funcionando de forma integrada. | Constituye el producto final que da cuenta del logro del objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto. |
| Final | Informe de resultados de validación | Resultados de la validación del MVP con usuarios y comercios reales de la zona piloto, incluyendo métricas de uso y retroalimentación recopilada. | Permite comprobar si la solución responde efectivamente a la problemática planteada y evidencia el cierre del ciclo metodológico. |
| Final | Manual técnico y de usuario | Documentación de la arquitectura final, instrucciones de despliegue y guía de uso de la plataforma para usuarios y comercios. | Asegura la sostenibilidad y mantenibilidad de la solución más allá del periodo de desarrollo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos TI | Definición y fundamentación del proyecto APT | Levantar el problema, justificar su relevancia, definir objetivos, metodología y plan de trabajo del proyecto. | Guía Fase 1, reuniones de equipo, investigación de mercado | 4 semanas (S1-S4) | Muriel y Manuel | Riesgo: acotar bien el alcance del MVP para que sea factible en el semestre. |
| Desarrollo de software / Gestión de proyectos TI | Levantamiento de requerimientos y arquitectura | Definir requerimientos funcionales y no funcionales, y diseñar la arquitectura de software (app móvil, web, backend, servicios de IA). | Reuniones de equipo, herramientas de diagramación | 2 semanas (S5-S6) | Muriel y Manuel | Facilitador: experiencia previa en proyectos de software de cursos anteriores. |
| Diseño UX/UI | Diseño UX/UI y prototipo navegable | Diseñar los flujos y pantallas principales de la app móvil y web, y construir un prototipo navegable. | Figma | 3 semanas (S5-S7) | Manuel | - |
| Gestión de bases de datos | Modelado y creación de la base de datos | Diseñar el modelo entidad-relación y crear la base de datos para usuarios, comercios, productos y evidencia. | Motor de base de datos en la nube | 2 semanas (S6-S7) | Manuel | - |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend y APIs | Implementar la lógica de negocio y los servicios de autenticación, comercios, productos y evidencias. | Framework backend, hosting en la nube | 4 semanas (S7-S10) | Manuel | Obstaculizador: curva de aprendizaje de nuevas tecnologías; se mitiga con documentación oficial y tutoriales. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del frontend web y app móvil | Implementar las interfaces de usuario de la app móvil y el sitio web, consumiendo las APIs del backend. | Framework frontend/móvil | 5 semanas (S7-S11) | Muriel | - |
| Inteligencia artificial | Integración del módulo de IA | Integrar un servicio de visión computacional para analizar fotografías de etiquetas y menús, identificando ingredientes no veganos con nivel de confianza. | API o modelo de IA preentrenado, imágenes de prueba | 4 semanas (S9-S12) | Muriel | Obstaculizador: precisión del modelo con fotos de baja calidad; se acota a categorías de ingredientes prioritarias. |
| Desarrollo de software | Geolocalización, mapas y código de barras | Integrar mapas, geolocalización de comercios y lectura de código de barras para verificación rápida de productos. | API de mapas, librería de escaneo de códigos | 3 semanas (S10-S12) | Manuel | - |
| Inteligencia de negocios | Notificaciones y módulo de inteligencia de negocios | Implementar notificaciones a usuarios y el dashboard de BI para comercios (demanda, búsquedas sin resultado, productos más solicitados, percepción). | Herramientas de notificaciones push, librería de visualización de datos | 4 semanas (S11-S14) | Muriel y Manuel | - |
| Gestión de proyectos TI | Modelo de suscripción para comercios | Definir e implementar el flujo de suscripción premium para comercios (planes, pagos, beneficios). | Pasarela de pago de pruebas | 2 semanas (S13-S14) | Manuel | - |
| Desarrollo de software | Lista de compras y recetas veganas | Implementar la lista de compras (funcionalidad gratuita) a partir de los productos verificados, y un catálogo de recetas veganas asociado, incorporando las recetas como funcionalidad de pago dentro de la suscripción premium para usuarios. | Framework frontend/movil, base de datos de recetas | 2 semanas (S13-S14) | Muriel y Manuel | - |
| Desarrollo de software | Pruebas integrales y despliegue del MVP | Ejecutar pruebas funcionales e integrales de la plataforma y desplegar el MVP en el entorno de producción. | Casos de prueba, servidor de hosting | 2 semanas (S14-S15) | Manuel | Facilitador: uso de servicios de despliegue continuo (CI/CD) de bajo costo. |
| Gestión de proyectos TI | Validación con usuarios y comercios reales | Aplicar el MVP con usuarios y comercios de la zona piloto en Santiago, recolectando datos de uso y retroalimentación. | Formularios de retroalimentación, entrevistas | 2 semanas (S16-S17) | Muriel y Manuel | Obstaculizador: disposición de comercios a participar; se mitiga contactándolos con antelación durante la Fase 2. |
| Gestión de proyectos TI | Análisis de resultados y documentación final | Analizar los resultados de la validación, realizar ajustes finales y redactar el informe final del proyecto. | Informe de resultados de validación | 1 semana (S17) | Muriel | - |
| Gestión de proyectos TI | Preparación y presentación final | Preparar la presentación final del proyecto y exponerlo ante el equipo y las partes interesadas del proyecto. | Plantilla de presentación (pptx) | 1 semana (S18) | Muriel y Manuel | - |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y fundamentación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos y arquitectura |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UX/UI y prototipo |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de base de datos |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y APIs |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend web y app móvil |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración módulo de IA |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Geolocalización / mapas / código de barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones y BI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Suscripción para comercios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Lista de compras y recetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas y despliegue del MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Validación con usuarios/comercios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Análisis y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Referencias

Fuentes citadas en la sección de Fundamentación (formato APA, 7ª edición):

Animal Libre & Criteria. (2022). Estudio de percepción sobre veganismo en Chile. Veganuary. https://veganuary.com/es/estudio-percepcion-sobre-veganismo-chile/

Ipsos Chile & Fundación Veg. (2025). Estudio de opinión pública: Alimentación vegetal. Fundación Veg. https://fundacionveg.org/ipsos-alimentacion-vegetal-2025/

Organización de Consumidores y Usuarios de Chile [ODECU]. (2024). Alimentos veganos: Estudio de calidad de alimentos sustitutos de carne de origen animal. https://www.odecu.cl/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-ALIMENTOS-VEGANOS_ESTUDIO-DE-CALIDAD-DIC2024.pdf

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.